JvG CONSULTANCY

Safety • Governance • Advisory

HERZIENINGSVOORSTEL — v3.0 Chromium VI Exposure Control Procedure 003.056 Volledige herzieningsuitwerking: 5 P1-hiaten, 7 P2-hiaten en 3 P3-aanvullingen

| Gegeven | Waarde |
| --- | --- |
| Project | 2026-audit-koole-chromium-vi |
| Opdrachtgever | Wintershall |
| Aannemer | Koole |
| Brondocument | 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (Rev A / Rev 1) |
| Activiteit | Decommissioning offshore platform — small piece removal |
| Versie | v3.0 |
| Datum | 2026-08-25 |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Divisie |
| Status | Definitief — GO voor implementatie Rev. 2, Rev. 3 en Rev. 3+ |

Vertrouwelijk — uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en projectorganisatie

1. Doel en Context

Dit herzieningsvoorstel bundelt de volledige uitwerking van alle bevindingen uit de compliance audit van de 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (KOO B.V.) tegen het Nederlandse arbo-juridisch kader. Versie 1.0 benoemde twaalf hiaten; versie 3.0 werkt elk hiaat uit tot concreet implementeerbaar maatwerk en voegt drie aanvullende verbeterpunten toe (P3).

De audit is uitgevoerd op het brondocument met de vastgestelde versie-inconsistentie (Rev A van 02-03-2026 versus Rev 1 van 15-04-2026). Deze inconsistentie is opgenomen als afzonderlijk hiaat (H12) en wordt in de revisie opgelost [8].

Bevindingen: 5 x P1 (kritiek) — spoedrevisie Rev. 2 vereist ¦ 7 x P2 (verbetering) — Rev. 3 ¦ 3 x P3 (nieuw in v3.0) — Rev. 3+ ¦ 6 onderdelen conform — behoud zonder wijziging

2. Prioriteitsmatrix v3.0

De prioriteitsmatrix bepaalt de volgorde van implementatie. P1-hiaten raken wettelijke kernverplichtingen (Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 3) en blokkeren de rechtsgeldigheid van de procedure [1]; P2-hiaten versterken de werkwijze; P3-aanvullingen borgen de kwaliteitscyclus.

| Prioriteit | Criterium | Hiaten | Actiehorizon | Revisie | Status v3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Kritiek | Wettelijke verplichting ontbreekt; blootstellingsrisico niet beheerst | H1–H5 (5) | 3 werkdagen | Rev. 2 | Uitgewerkt |
| P2 — Verbetering | Verplichting aanwezig maar onvolledig uitgewerkt | H6–H12 (7) | 2 weken | Rev. 3 | Uitgewerkt |
| P3 — Aanvulling | Nieuw in v3.0; borging en kwaliteitscyclus | H13–H15 (3) | 4–6 weken | Rev. 3+ | Nieuw |
| Conform | Voldoet aan het juridisch kader | 6 onderdelen | n.v.t. | Behoud | Conform |

3. P1-Hiaten — Spoedrevisie Rev. 2 (uitwerking v3.0)

H1 — Meetstrategie NEN-EN 689/482

Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

De procedure bevat geen meetstrategie; zonder metingen is de koppeling aan de wettelijke grenswaarde niet controleerbaar [1][5]. Rev. 2 voegt een volledige meetstrategie toe met:

Meetopzet: baseline-meting bij aanvang en taakmetingen bij elke risicovolle activiteit;

Meetfrequentie: baseline bij aanvang, taakmetingen per activiteit, herhaling na wijziging van de werkomstandigheden;

Bemonsteringsduur: persoonlijke bemonstering 15 minuten (kortdurende taken, NEN-EN 482) en omgevingsbemonstering 4–8 uur;

Toetskader: toetsing van meetresultaten conform NEN-EN 689 (statistische toets tegen de grenswaarde);

Verantwoordelijke: QHSE Koole laat de metingen uitvoeren; analyse door een extern ISO 17025-geaccrediteerd laboratorium;

Grenswaardekoppeling: elke meetuitslag wordt getoetst aan en gerapporteerd tegen de wettelijke grenswaarde voor chroom(VI) van 1 µg/m³ [2].

Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 4.2.

H2 — Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO)

Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Voor CMR-stoffen zoals chroom(VI) is het aanbieden van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht [1]. Rev. 2 voegt toe:

(P)AGO wordt aangeboden vóór aanvang van de werkzaamheden aan alle medewerkers met blootstellingsrisico;

de bedrijfsarts heeft een formele rol: intake en screening, beoordeling van de geschiktheid, periodieke evaluatie en medisch advies;

periodieke gezondheidssurveillance conform het blootstellingsprofiel, met herbeoordeling bij meetresultaten boven 10% van de grenswaarde.

Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 5.5.

H3 — Bewaring blootstellingsgegevens (40 jaar)

Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Gegevens over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zijn 40 jaar bewaarplichtig [3]. Rev. 2 voegt toe:

registratieplicht van blootstellingsgegevens: naam medewerker, datum, activiteit, methode, concentratie en duur;

bewaartermijn van 40 jaar na beëindiging van de blootstelling (Arbobesluit art. 4.15);

overdrachtsregeling bij projectafschaling en contractbeëindiging: archivering bij de opdrachtnemer, met notificatie aan de opdrachtgever.

Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 6.3.

H4 — RI&E Tox-elementen + vervangingsonderbouwing

Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

De RI&E-verwijzing dekt de verplichte vastlegging van aard, mate en duur van de blootstelling niet af en de vervangingsplicht is niet gedocumenteerd [1]. Rev. 2 voegt toe:

RI&E-registratie met aard, mate en duur van de blootstelling per taak en functie;

expliciete overweging van vervanging en bronmaatregelen vóór afweging van collectieve en individuele bescherming;

substitutieafweging cold cutting versus hot cutting, met risicoanalyse en onderbouwing van de gekozen methode (5M-methode [6]).

Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagrafen 2.1 en 3.1.

H5 — Lijst blootgestelde werknemers

Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Werknemers met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op registratie en inzage [3]. Rev. 2 voegt toe:

registratieplicht van blootgesteld personeel: naam, functie, periode en aard van de werkzaamheden;

inzagerecht voor werknemers in het eigen blootstellingsdossier;

afschriftrecht: de werknemer ontvangt op verzoek een afschrift van de eigen blootstellingsgegevens.

Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 6.4.

4. P2-Hiaten — Verbeteringstraject Rev. 3 (uitwerking v3.0)

H6 — Abnormale blootstelling + OR/PVT

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Bij abnormale blootstelling (calamiteit, overschrijding van de grenswaarde, afgifte uit installaties) ontbreekt een formeel meldkanaal. Rev. 3 voegt een formele meldingsprocedure richting ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging toe, met een meldingstermijn van 48 uur en evaluatie van de genomen maatregelen (procedureparagraaf 7.2).

H7 — REACH Bijlage XIV — autorisatiecheck

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Chroom(VI)-verbindingen staan op de autorisatielijst van REACH Bijlage XIV [4]. Rev. 3 voegt een autorisatiecheck toe voor bijkomend gebruik — waaronder oppervlaktebehandeling en inzet van producten met chroom(VI) buiten het goedgekeurde toepassingskader — vóór inkoop en inzet (procedureparagraaf 4.3).

H8 — Afvalstroomklassering

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Chroom(VI)-houdende afvalstromen zijn gevaarlijk afval en vereisen correcte herkenning en classificatie (Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan). Rev. 3 voegt afvalstroomherkenning, classificatie en een begeleidingsstroomregeling toe (procedureparagraaf 8.2).

H9 — Arbo-informatiebladen 67, 31, 18 en 77

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

De referentielijst bevat de relevante arbo-informatiebladen niet. Rev. 3 voegt toe aan de referentielijst (procedureparagraaf 6): AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen), AI-blad 31 (gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (persoonlijke beschermingsmiddelen) en AI-blad 77 (chroom-6) [7].

H10 — Beheersregime chroom-6

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Het beheersregime chroom-6 van de rijksoverheid (Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) vormt de operationele referentie voor de omgang met chroom(VI)-houdende coatinglagen. Rev. 3 voegt een operationele uitwerking toe: herkenning van chroom-6-houdende lagen, werkprotocol bij verstoord materiaal en registratie van beheersmaatregelen (procedureparagraaf 3.2).

H11 — 5M-methode + substitutie

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

De 5M-methode (Mens, Middel, Methode, Milieu, Materiaal) uit de arbocatalogi wordt niet toegepast [6]. Rev. 3 documenteert substitutie- en bronmaatregeloverwegingen per 5M-dimensie, met expliciete afweging van koude snijtechnieken als alternatief voor thermisch snijden (procedureparagraaf 2.2).

H12 — Documentbeheer Rev A vs Rev 1

Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0

Het brondocument vermeldt zowel Rev A (02-03-2026) als Rev 1 (15-04-2026) zonder statusverklaring [8]. Rev. 3 lost de inconsistentie op: één geldige revisiestatus, volledige revisiehistorie in het documentbeheerblok en intrekking van de achterhaalde versie (procedureparagraaf 1.0).

5. Nieuw in v3.0 — P3-Aanvullingen (Rev. 3+)

H13 — Trainingsprogramma

Prioriteit: P3 (Nieuw)   |   Status v3.0: Nieuw in v3.0

Rev. 3+ voegt een gestructureerd trainingsprogramma toe:

basistraining chroom-6 bewustzijn voor alle betrokken medewerkers;

specifieke training cold cutting-technieken voor uitvoerend personeel;

fit-test en gebruikerstraining persoonlijke beschermingsmiddelen;

spillresponstraining met jaarlijke herhaling.

H14 — Kwaliteitsborging metingen

Prioriteit: P3 (Nieuw)   |   Status v3.0: Nieuw in v3.0

Rev. 3+ borgt de betrouwbaarheid van de meetstrategie (H1):

aantoonbare laboratoriumaccreditatie conform ISO 17025 voor alle analyseopdrachten;

kalibratieprocedure en kalibratie-interval voor bemonsteringsapparatuur;

validatieprotocol voor meetdata vóór opname in het blootstellingsregister.

H15 — Continue verbetering

Prioriteit: P3 (Nieuw)   |   Status v3.0: Nieuw in v3.0

Rev. 3+ institutionaliseert de verbetercyclus:

jaarlijkse periodieke review van de procedure met evaluatie van meetdata;

incidentanalyse en vastlegging van lessons learned;

structurele feedbackloop met de werkvloer via toolboxmeetings.

6. Actieplan — verantwoordelijken en deadlines

Elk hiaat kent één verantwoordelijke en een concrete deadline. De datums sluiten aan bij de implementatieroadmap in hoofdstuk 7.

| Hiaat | Actie | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Meetstrategie (NEN-EN 689/482) opstellen en in procedure opnemen | QHSE Manager Koole + Extern laboratorium (ISO 17025) | 2026-08-28 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H2 | (P)AGO-regeling en rol bedrijfsarts vastleggen | QHSE Manager Koole + Bedrijfsarts (extern) | 2026-08-28 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H3 | Bewaar- en overdrachtsregeling blootstellingsgegevens (40 jr) | QHSE Manager Koole | 2026-08-28 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H4 | RI&E-toxregistratie en vervangingsonderbouwing opstellen | HSEQ-adviseur JvG + Uitvoeringscoördinator Koole | 2026-08-28 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H5 | Lijst blootgestelde werknemers + inzage-/afschriftregeling | Documentbeheerder KOO | 2026-08-28 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H6 | Formeel meldkanaal abnormale blootstelling naar OR/PVT | QHSE Manager Koole + OR/PVT Koole | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H7 | REACH Bijlage XIV-autorisatiecheck bij bijkomend gebruik | HSEQ-adviseur JvG | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H8 | Afvalstroomherkenning en -classificatie toevoegen | QHSE Manager Koole | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H9 | AI-bladen 67, 31, 18, 77 opnemen in referentielijst | Documentbeheerder KOO | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H10 | Operationele uitwerking beheersregime chroom-6 | HSEQ-adviseur JvG | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H11 | 5M-substitutiedocumentatie uitwerken | HSEQ-adviseur JvG + Uitvoeringscoördinator Koole | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H12 | Rev A/Rev 1-inconsistentie oplossen; revisiehistorie vastleggen | Documentbeheerder KOO | 2026-09-08 | Uitgewerkt in v3.0 |
| H13 | Trainingsprogramma chroom-6 samenstellen en inplannen | QHSE Manager Koole | 2026-10-06 | Nieuw in v3.0 |
| H14 | Kwaliteitsborging metingen (ISO 17025, kalibratie, validatie) | QHSE Manager Koole + Extern laboratorium (ISO 17025) | 2026-10-06 | Nieuw in v3.0 |
| H15 | Continue verbetercyclus (review, incidentanalyse, feedback) | QHSE Manager Koole | 2026-10-06 | Nieuw in v3.0 |

7. Implementation Roadmap

De roadmap doorloopt vier fasen van 25 augustus tot en met 6 oktober 2026. Elke fase wordt afgesloten met een goedkeuringsmoment (mijlpaal); de volgende fase start pas na formele vaststelling van de voorgaande.

| Fase | Periode | Onderwerpen | Mijlpaal / oplevering |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Spoedrevisie | 25-08 t/m 28-08-2026 | H1–H5 (P1): meetstrategie, AGO, 40-jaar bewaring, RI&E-tox, lijst blootgestelden | Rev. 2 vastgesteld en verspreid (28-08-2026) |
| Fase 2 — Verbetering | 28-08 t/m 08-09-2026 | H6–H12 (P2): OR/PVT-kanaal, REACH-check, afvalklassering, AI-bladen, beheersregime, 5M, documentbeheer | Rev. 3 vastgesteld en verspreid (08-09-2026) |
| Fase 3 — Aanvulling | 08-09 t/m 06-10-2026 | H13–H15 (P3): trainingsprogramma, kwaliteitsborging metingen, verbetercyclus | Rev. 3+ vastgesteld; trainingen gepland (06-10-2026) |
| Fase 4 — Inbedding | vanaf 06-10-2026 | Uitrol trainingen, eerste periodieke review, evaluatie meetdata | Jaarlijkse reviewcyclus operationeel |

Tussentijds reviewmoment: 01-09-2026 — de HSEQ-adviseur van JvG Consultancy toetst de ingevoerde wijzigingen tegen dit voorstel en rapporteert de status aan de opdrachtgever.

8. Besluit en vervolgstappen

Alle twaalf hiaten uit versie 1.0 zijn in dit voorstel uitgewerkt tot implementeerbare maatregelen; de drie P3-aanvullingen borgen de kwaliteitscyclus. De vereiste vervolgstappen:

1. direct: spoedimplementatie Rev. 2 (H1–H5) vóór 28-08-2026;

2. korte termijn: implementatie Rev. 3 (H6–H12) vóór 08-09-2026;

3. lange termijn: implementatie Rev. 3+ (H13–H15) vóór 06-10-2026;

Eindverantwoordelijk voor de implementatie: QHSE Manager Koole. Reviewdatum: 01-09-2026 (HSEQ-adviseur JvG Consultancy).

Status: GO voor implementatie Rev. 2 + Rev. 3 + Rev. 3+.

9. Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-24 | HSEQ-adviseur JvG | Eerste herzieningsvoorstel: 12 hiaten geprioriteerd (5 x P1, 7 x P2) |
| v3.0 | 2026-08-25 | JvG Consultancy — HSEQ Divisie | Volledige uitwerking H1–H12; nieuw: prioriteitsmatrix, P3-aanvullingen H13–H15, actieplan met verantwoordelijken en deadlines, implementation roadmap |

Bronnen

[1] Arbobesluit (hoofdstuk 4, afdeling 3) — art. 4.2, 4.10, 4.13, 4.15, 4.21

[2] Wettelijke grenswaarde chroom(VI) — 1 µg/m³ (SER), 2026

[3] Arbobesluit art. 4.15 — bewaarplicht blootstellingsgegevens kankerverwekkende stoffen (40 jaar)

[4] REACH Verordening — Bijlage XIV (autorisatie chroom(VI)-verbindingen)

[5] NEN-EN 689 — Werkplekblootstelling: meetstrategie; NEN-EN 482 — eisen meetprocedures

[6] Arbocatalogi — 5M-methode (Mens, Middel, Methode, Milieu, Materiaal)

[7] Arbo-informatiebladen 67, 31, 18 en 77

[8] 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure — Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026)