Handleiding

Stavaza Portefeuille Update

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Versie 1.0 — Augustus 2026

JvG Consultancy

Een gestructureerde aanpak voor portefeuille-updates
tijdens teamvergaderingen

Inhoudsopgave

1. Introductie	3

2. Doel van het Formulier	4

3. Voor Wie is Deze Handleiding?	5

4. Hoe te Gebruiken — Stap voor Stap	6

5. Veld-to-Veld Uitleg	8

6. Tips & Best Practices	10

7. Veelgemaakte Fouten	11

8. Versiebeheer	12

1. Introductie

Wat is een Stavaza?

Een Stavaza — een afkorting van "Stand van Zaken" — is een gestructureerde rapportage die inzicht geeft in de voortgang van een portefeuille of project. Het stelt teamleden in staat om tijdens vergaderingen kort, bondig en effectief te communiceren over wat er speelt, wat goed gaat en waar aandacht voor nodig is. De Stavaza is geen uitgebreid verslag, maar een beknopt overzicht dat de basis vormt voor een productieve vergadering.

Waarom is gestructureerde rapportage belangrijk?

Gestructureerde rapportage zorgt ervoor dat iedereen in het team op dezelfde pagina is. Het voorkomt misverstanden, vermindert versnippering van informatie en zorgt dat vergaderingen efficiënt verlopen. Door vooraf een Stavaza in te vullen, weet elke deelnemer wat er besproken gaat worden en kan deze zich goed voorbereiden. Dit leidt tot betere beslissingen, snellere actie en een hogere kwaliteit van samenwerking.

Best practices voor effectief vergaderen

Deze handleiding sluit aan bij best practices voor effectief vergaderen zoals beschreven op bar-beton.nl/effectief-vergaderen. De volgende tips zijn daarbij richtinggevend:

Goede voorbereiding is essentieel (Tip #1) — Het Stavaza-formulier moet uiterlijk 24 uur vóór de vergadering worden ingevuld en ingediend, zodat alle deelnemers zich kunnen voorbereiden.

Maximaal 1,5 uur vergaderen (Tip #6) — Door de gestructureerde opzet van de Stavaza blijven vergaderingen beknopt en gefocust, wat helpt om binnen de aanbevolen tijd te blijven.

Eén actiepunt = één eigenaar (Tip #9) — Elke actie in het formulier heeft precies één verantwoordelijke. Dit voorkomt verwarring over wie wat oppakt.

Verzamel feedback (Tip #21) — De Stavaza is ook een instrument om feedback te verzamelen. Aandachtspunten en kritieke punten vormen input voor constructieve bespreking.

2. Doel van het Formulier

Het Stavaza Portefeuille Update-formulier heeft als primaire doel om op een gestandaardiseerde manier portefeuille-updates te verzamelen en te presenteren. Het formulier vervult de volgende functies:

Gestandaardiseerde rapportage

Alle teamleden gebruiken hetzelfde format, waardoor vergelijking tussen portefeuilles eenvoudig is en niemand voor verrassingen komt te staan. Eenduidige velden en een duidelijke statuscodering (Groen/Geel/Rood) maken het mogelijk om in één oogopslag de stand van zaken te overzien.

Efficiëntere vergaderingen

Doordat het formulier vooraf wordt ingevuld, hoeft tijdens de vergadering niet meer dan de kernpunten besproken te worden. Dit bespaart tijd en zorgt dat de vergadering binnen de aanbevolen 1,5 uur blijft (bron: bar-beton.nl).

Duidelijke actiepunten en beslispunten

Het formulier dwingt de portefeuillehouder om expliciet te formuleren welke actie of beslissing van de vergadering wordt gevraagd. Dit voorkomt dat actiepunten verloren gaan of vaag blijven.

Teamoverzicht

Met 10 teamleden die elk hun eigen portefeuille presenteren, zorgt het formulier voor een gelijkwaardige en overzichtelijke presentatie van alle portefeuilles.

3. Voor Wie is Deze Handleiding?

Deze handleiding is geschreven voor iedereen die betrokken is bij de Stavaza-portefeuilleupdate binnen de teamvergadering. Dat betreft de volgende rollen:

Portefeuillehouders (alle 10 teamleden)

Elk teamlid dat een portefeuille beheert — zoals Membership, Fundraising, PR, Events, enzovoort — gebruikt het formulier om de stand van zaken van de eigen portefeuille structureel vast te leggen en te presenteren. Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe het formulier correct wordt ingevuld.

De voorzitter van de vergadering

De voorzitter gebruikt de ingediende formulieren om de vergadering voor te bereiden, de agenda te bepalen en eventuele kritieke punten (status Rood) vooraf te bespreken met de betreffende portefeuillehouder.

De notulist

De notulist verzamelt alle ingediende formulieren, gebruikt ze als basis voor de vergadernotulen en zorgt dat actiepunten met eigenaren en deadlines correct worden geregistreerd.

4. Hoe te Gebruiken — Stap voor Stap

Het correct invullen van het Stavaza-formulier bestaat uit zes stappen. Volg deze stappen telkens opnieuw voor elke vergadering.

Stap 1: Header-gegevens invullen

Vul de bovenste sectie van het formulier volledig in. Deze gegevens identificeren het document en zorgen voor een juiste archivering.

Portefeuille naam — De volgende velden zijn verplicht:

De naam van je portefeuille (bijv. "Membership", "Fundraising", "PR").

Portefeuillehouder — Jouw naam als verantwoordelijke voor deze portefeuille.

Datum vergadering — De datum van de aankomende vergadering.

Datum ingevuld — De datum waarop je het formulier invult.

Stap 2: Onderwerpen toevoegen

Voeg voor elk onderwerp of elke activiteit binnen je portefeuille één rij toe aan het formulier. Wees specifiek in de omschrijving zodat andere teamleden direct begrijpen waar het over gaat.

Gebruik duidelijke, herkenbare namen voor onderwerpen. Vermijd algemene termen zoals "diverse" of "overig".

Stap 3: Status bepalen

Bepaal voor elk onderwerp de status. De status is een objectieve beoordeling van de voortgang, geen wens. Kies één van de volgende:

Groen — Op schema, geen problemen. Alles loopt zoals gepland.

Geel — Aandacht nodig. Er is een risico op vertraging; ingrijpen kan nodig zijn.

Rood — Kritiek. Er is sprake van een blokkade of urgent probleem dat directe aandacht vereist.

Stap 4: Velden invullen

Vul de drie inhoudelijke velden per onderwerp in:

"Wat gaat goed" — Successen en positieve ontwikkelingen. Wat loopt goed? Benoem concrete resultaten.

"Aandacht nodig" — Punten die de aandacht verdienen, maar nog niet kritiek zijn. Beschrijf het risico of het aandachtspunt kort en duidelijk.

"Kritieke punten" — Blokkades en urgente risico's. Wees expliciet over wat het probleem is en welke impact het heeft op de portefeuille of het team.

Stap 5: Actieformulering

Formuleer per onderwerp duidelijk welke actie of beslissing je van de vergadering vraagt:

"Actie/Beslissing gevraagd" — Wees expliciet over wat je vraagt. Bijv. "Goedkeuring budget €500" of "Beslissing over nieuwe leverancier".

"Actie-eigenaar" — Wijs precies één persoon aan die de actie uitvoert. Vermijd "het team" of "iedereen".

"Deadline" — Geef een realistische datum in het formaat dd-mm-jjjj.

Stap 6: Indienen

Diender je ingevulde formulier tijdig in:

Deadline — Uiterlijk 24 uur vóór de vergadering.

Aan wie — Digitaal (via e-mail of gedeelde drive) naar de voorzitter en de notulist.

Waarom — Zo kunnen alle teamleden zich voorbereiden en verloopt de vergadering efficiënt.

5. Veld-to-Veld Uitleg

De onderstaande tabel geeft een gedetailleerde uitleg van alle negen kolommen in het Stavaza-formulier, inclusief een voorbeeld per kolom.

| Kolom | Naam | Uitleg | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nr. | Volgnummer van het item binnen de portefeuille. Handig voor verwijzing tijdens de vergadering. | 1, 2, 3 |
| B | Onderwerp/Activiteit | Korte, beschrijvende titel van het item. Eén rij per onderwerp of activiteit. | "Nieuwe ledenwerving Q3" |
| C | Status | Objectieve beoordeling: Groen (op schema), Geel (aandacht nodig), Rood (kritiek/blokkade). | "Geel" |
| D | Wat gaat goed | Successen en positieve ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. | "20 nieuwe aanmeldingen ontvangen" |
| E | Aandacht nodig | Punten die aandacht verdienen maar nog niet kritiek zijn. Risico's die kunnen escaleren. | "Onboarding nog niet gepland" |
| F | Kritieke punten | Blokkades, urgente risico's en problemen die directe aandacht vereisen. | "Budget voor welkomstpakket nog niet goedgekeurd" |
| G | Actie/Beslissing gevraagd | Expliciete formulering van wat je vraagt: een goedkeuring, beslissing, of actie. | "Goedkeuring budget €500" |
| H | Actie-eigenaar | De persoon die de actie uitvoert. Eén eigenaar per actiepunt — geen teams of groepen. | "J. de Vries" |
| I | Deadline | Realistische datum waarop de actie voltooid moet zijn. Formaat: dd-mm-jjjj. | "15-09-2026" |

Status Legenda

| Status | Betekenis | Wanneer te gebruiken |
| --- | --- | --- |
| Groen | Op schema | Alles gaat zoals gepland. Geen problemen of risico's. |
| Geel | Aandacht nodig | Er is een risico op vertraging. Ingrijpen kan nodig zijn om problemen te voorkomen. |
| Rood | Kritiek | Er is sprake van een blokkade of urgent probleem. Directe aandacht of beslissing vereist. |

6. Tips & Best Practices

Wees beknopt

Houd maximaal 2-3 zinnen per veld. Het formulier is een update, geen uitgebreid rapport. Lange teksten worden niet gelezen en vertragen de vergadering.

Status is een objectieve beoordeling

De status (Groen/Geel/Rood) moet de werkelijke situatie weerspiegelen, niet een wens. Wees eerlijk — een Rood-status leidt tot snellere actie, wat positief is.

Formuleer actiepunten SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Een goed actiepunt answer de vraag: wie doet wat, wanneer, en hoe weten we dat het klaar is?

Eén eigenaar per actiepunt

Wijs altijd precies één persoon aan als eigenaar. Niet een team, niet "iedereen". Dit is een best practice van bar-beton.nl/effectief-vergaderen (Tip #9) en voorkomt dat actiepunten tussen wal en schip belanden.

Bereid goed voor

Goede voorbereiding is de sleutel tot effectief vergaderen (Tip #1, bar-beton.nl). Vul het formulier rustig in, neem de tijd om na te denken over status en actiepunten, en verzamel benodigde informatie vooraf.

Vermijd verrassingen

Bespreek kritieke punten (status Rood) vóór de vergadering met de voorzitter. Dit geeft de voorzitter de kans om het probleem te kaderen en voorkomt dat de vergadering vastloopt op onverwachte crises.

7. Veelgemaakte Fouten

De volgende fouten komen regelmatig voor bij het invullen van het Stavaza-formulier. Houd ze in gedachten om de kwaliteit van je rapportage te verhogen.

✗  Te veel detail

Het formulier is een update, geen rapport. Houd het beknopt: 2-3 zinnen per veld is voldoende. Gedetailleerde rapportage kan in een bijlage worden opgenomen.

✗  Vaag blijven

"Gaat wel" of "loopt op rolletjes" zegt niets. Wees specifiek over wat er aan de hand is, zodat andere teamleden de situatie kunnen inschatten.

✗  Geen actie-eigenaar toewijzen

Een actiepunt zonder eigenaar is een actiepunt dat niet uitgevoerd wordt. Wijs altijd precies één persoon aan als verantwoordelijke.

✗  Te laat indienen

Als het formulier niet 24 uur voor de vergadering is ingediend, kunnen andere teamleden zich niet voorbereiden. Dit vermindert de effectiviteit van de vergadering en leidt tot frustratie.

8. Versiebeheer

Deze handleiding wordt onderhouden door JvG Consultancy. Onderstaand overzicht toont de releasegeschiedenis en toekomstige ontwikkelingen.

Releasegeschiedenis

| Versie | Datum | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Augustus 2026 | Initiële release van de Stavaza Portefeuille Update handleiding. |

Toekomstige ontwikkelingen

Dropdown-menu's voor status en portefeuille-namen ter bevordering van consistentie.

Geautomatiseerde kleurcodering op basis van de geselecteerde status.

Geïntegreerde actiepunt-tracker voor opvolging tussen vergaderingen.

Digitale invulmogelijkheid via gedeeld platform (bijv. Microsoft Teams of Google Workspace).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Vragen of opmerkingen over deze handleiding?
Neem contact op met JvG Consultancy.