INTEGRALE MASTER CHECKLIJST

Phoenix Metals Pilot Plant Nieuwbouw
Vanadiumextractie uit Staalslakken — IJmuiden

Versie 1.0 | 30-04-2026

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory

# Documentbeheersing

| Project | Phoenix Metals Pilot Plant |
| --- | --- |
| Type | Integrale Master Checklist |
| Auteur | HSEQ Specialist via Kas |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-30 |
| Status | Final |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

## Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-28 | HSEQ Specialist | Initiële opzet |
| 1.0 | 2026-04-30 | HSEQ Specialist | Eerste release |

# Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Projectfases Checklist

3. Thematische Checklists

4. Matrix: Thema × Fase

5. Frequentie & Verantwoordelijkheden

6. Wetgevingsregister

7. Bronnenlijst

8. TierVerify Log

# 1. Inleiding

Doel: structurele waarborg dat alle wettelijke, normatieve en best-practice eisen gedurende elke projectfase worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geverifieerd [1][2].

Scope: nieuwbouw pilot plant voor vanadiumextractie uit staalslakken op industrieterrein IJmuiden, inclusief opslag gevaarlijke stoffen (zuren, loggers, vanadiumverbindingen), drukapparatuur en hydrometallurgische procesinstallatie [3].

Kader: Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026, Omgevingswet, Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), BRZO 2015/Seveso III, REACH/CLP, PGS 15:2025, PED 2014/68/EU, Machinerichtlijn (EU) 2023/1230 (per 20-1-2027, nu nog 2006/42/EG), ATEX 2014/34/EU en relevante NEN-normen [1][2][4][5].

# 2. Projectfases Checklist

## 2.1 Ontwerpfase (Design for Safety)

| ID | Controlepunt | Wet/Norm | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Inherently Safe Design (ISD) principes toegepast | Arbobesluit art. 3.6 | H | ☐ |
| O-02 | HAZID studie uitgevoerd | NEN-EN-ISO 31000 | H | ☐ |
| O-03 | HAZOP studie uitgevoerd | IEC 61882 | H | ☐ |
| O-04 | LOPA / SIL classificatie bepaald | IEC 61511:2024:2024 | H | ☐ |
| O-05 | ATEX zones gedefinieerd | ATEX 2014/34/EU | H | ☐ |
| O-06 | RI&E opgesteld (ontwerpfase) | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 5 | H | ☐ |
| O-07 | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) toetsing | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | H | ☐ |
| O-08 | Omgevingsvergunning aangevraagd | Omgevingswet | H | ☐ |
| O-09 | Waterschapsvergunning aangevraagd | Waterwet | M | ☐ |
| O-10 | MER-procedure gestart (indien van toepassing) | Wet milieubeheer | H | ☐ |
| O-11 | Geluidonderzoek (ontwerp) | Wet geluidhinder | M | ☐ |
| O-12 | Bodemonderzoek (startnotie) | Wet bodembescherming | M | ☐ |
| O-13 | Luchtkwaliteitsonderzoek | Wet milieubeheer | M | ☐ |
| O-14 | Externe veiligheid beoordeeld (QRA) | Bevi | H | ☐ |
| O-15 | Transportrisico's geanalyseerd | Wet vgs | M | ☐ |
| O-16 | Brandweer overleg gestart | Regionaal beleid | H | ☐ |
| O-17 | BIM/3D model opgezet | Best practice | L | ☐ |
| O-18 | Constructieberekeningen goedgekeurd | Eurocode | H | ☐ |
| O-19 | Funderingsontwerp goedgekeurd | NEN-EN 1997 | H | ☐ |
| O-20 | Brandscheiding/compartimentering ontwerp | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | H | ☐ |

## 2.2 Bouwfase

| ID | Controlepunt | Wet/Norm | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Bouw- en aanlegplan (B&A) goedgekeurd | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | H | ☐ |
| B-02 | VCA** gecertificeerd aannemer | VCA 2017/6.0 | H | ☐ |
| B-03 | Veiligheidsplan opgesteld | Arbobesluit | H | ☐ |
| B-04 | Aanrijdbeveiliging geplaatst | NEN-EN ISO 3691-8 | M | ☐ |
| B-05 | Valbeveiliging (daken, hoogwerk) | NEN-EN 363 | H | ☐ |
| B-06 | Bodembeschermingsmaatregelen | Wet bodembescherming | M | ☐ |
| B-07 | Afvalplan opgesteld | LAP3 | M | ☐ |
| B-08 | Geluidsbeperking bouwfase | Wet geluidhinder | M | ☐ |
| B-09 | Stofbeheersingsplan | Arbobesluit 3.6 | M | ☐ |
| B-10 | Tijdelijke elektra conform NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | H | ☐ |
| B-11 | Hijsplan opgesteld | NEN-EN 1991-3 | H | ☐ |
| B-12 | Confined space procedure actief | Arbobesluit 3.5a | H | ☐ |
| B-13 | Tussentijdse bouwinspecties | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | H | ☐ |
| B-14 | Materiaalcertificaten opgevraagd | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | M | ☐ |
| B-15 | Funderingsinspectie uitgevoerd | NEN-EN 1997 | H | ☐ |

## 2.3 Installatie & Inbedrijfname

| ID | Controlepunt | Wet/Norm | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Factory Acceptance Test (FAT) uitgevoerd | Best practice | H | ☐ |
| I-02 | Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd | Best practice | H | ☐ |
| I-03 | Pre-Startup Safety Review (PSSR) voltooid | Best practice | H | ☐ |
| I-04 | LOTO procedure actief | Arbobesluit 3.5 | H | ☐ |
| I-05 | Drukproeven uitgevoerd | PED 2014/68/EU | H | ☐ |
| I-06 | Elektra-keuringen NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024/NEN 3140 | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024/NEN 3140 | H | ☐ |
| I-07 | Aardingsysteem gekeurd | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | H | ☐ |
| I-08 | Brandwerendheid constructies geverifieerd | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | H | ☐ |
| I-09 | Blusinstallatie getest | NEN-EN 12845:2024 (delen 1-3):2024 (delen 1-3) | H | ☐ |
| I-10 | Gasdetectie getest | NEN-EN 60079-29-1 | H | ☐ |
| I-11 | Ventilatiesysteem getest | Arbobesluit 3.6 | H | ☐ |
| I-12 | Leidingensysteem lektest | PED 2014/68/EU | H | ☐ |
| I-13 | Instrumentatie gekalibreerd | IEC 61511:2024:2024 | M | ☐ |
| I-14 | Veiligheidskleppen getest | PED 2014/68/EU | H | ☐ |
| I-15 | Noodverlichting getest | NEN-EN 1838 | H | ☐ |

## 2.4 Commissie & Oplevering

| ID | Controlepunt | Wet/Norm | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Opleveringsprotocol UAV 2012 afgerond | UAV 2012 | H | ☐ |
| C-02 | GAR oplevering voltooid | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | H | ☐ |
| C-03 | As-built documentatie compleet | Best practice | H | ☐ |
| C-04 | Certificaten verzameld en gearchiveerd | Diverse | H | ☐ |
| C-05 | Noodplan (intern) opgesteld | BRZO 2015 | H | ☐ |
| C-06 | BHV-plan actueel en getest | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 15 | H | ☐ |
| C-07 | CE-markeringen geverifieerd | EU-richtlijnen | H | ☐ |
| C-08 | Brandweer overleg afrondend | Regionaal beleid | H | ☐ |
| C-09 | Defectenlijst opgesteld | UAV 2012 | M | ☐ |
| C-10 | Garantievoorwaarden gedocumenteerd | UAV 2012 | M | ☐ |
| C-11 | Oplevering installaties getekend | UAV 2012 | H | ☐ |
| C-12 | Inbedrijfnamerapport compleet | Best practice | M | ☐ |

## 2.5 Operationeel (eerste 6 maanden)

| ID | Controlepunt | Wet/Norm | Prio | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | RI&E (operationeel) compleet | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 5 | H | ☐ |
| OP-02 | VBS/NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) veiligheidsbeheerssysteem | NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) | H | ☐ |
| OP-03 | Training en instructie personeel | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 8 | H | ☐ |
| OP-04 | Certificate of Fitness (CoW) | Best practice | H | ☐ |
| OP-05 | Management of Change (MoC) procedure | NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) | H | ☐ |
| OP-06 | Onderhoudsplan opgesteld | Arbobesluit 7.1 | H | ☐ |
| OP-07 | Safety Critical Equipment (SCE) gedefinieerd | IEC 61511:2024:2024 | H | ☐ |
| OP-08 | Interne audit uitgevoerd | ISO 45001 | M | ☐ |
| OP-09 | Externe audit voorbereid | VCA/ISO | M | ☐ |
| OP-10 | Pre-startup review (post-first run) | Best practice | H | ☐ |

# 3. Thematische Checklists

## 3.1 Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Veilige werkplek ingericht | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 3 | ☐ |
| ● | Machines veilig (CE, afscherming) | Arbobesluit 7.1 | ☐ |
| ● | PBM's geselecteerd en beschikbaar | Arbobesluit 2.7 | ☐ |
| ● | Gevaarlijke stoffen geïnventariseerd | Arbobesluit 4.1 | ☐ |
| ● | Stof (chroom-6/vanadium) blootstellingsassessment | Arbobesluit 4.2 | ☐ |
| ● | Geluidsniveaus < 80 dB(A) of gehoorbescherming | Arbobesluit 6.1 | ☐ |
| ● | Trillingen beoordeeld | Arbobesluit 6.2 | ☐ |
| ● | Binnenklimaat acceptabel | Arbobesluit 3.6 | ☐ |
| ● | Verlichting conform NEN-EN 12464 | NEN-EN 12464 | ☐ |
| ● | Ergonomie werkplekken beoordeeld | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 3 | ☐ |
| ● | PSA (hijsmiddelen) gekeurd | Arbobesluit 7.3 | ☐ |
| ● | Aanrijdbeveiliging aanwezig | Arbobesluit 3.2 | ☐ |
| ● | Valbeveiliging bij hoogwerk | Arbobesluit 3.16 | ☐ |
| ● | Confined space procedure | Arbobesluit 3.5a | ☐ |
| ● | Elektra veilig (NEN 3140/1010) | NEN 3140 | ☐ |
| ● | Brandpreventie geïmplementeerd | Bouwbesluit | ☐ |
| ● | Eerste hulp voorzieningen | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 15 | ☐ |
| ● | BHV georganiseerd en geoefend | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 15 | ☐ |

## 3.2 Omgevingswet

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Omgevingsvergunning verleend | Omgevingswet | ☐ |
| ● | Emissies lucht < grenswaarden | Omgevingswet / PGS | ☐ |
| ● | Emissies water < grenswaarden | Waterwet | ☐ |
| ● | Bodememissies voorkomen | Wet bodembescherming | ☐ |
| ● | Afvalscheiding en -afvoer geregeld | LAP3 | ☐ |
| ● | Geluidsnormen gehaald | Omgevingswet | ☐ |
| ● | Geurhinder beheerst | Omgevingswet | ☐ |
| ● | Lichthinder beperkt | Omgevingswet | ☐ |
| ● | Energiezuinig ontwerp | Energiebesparingsplicht | ☐ |
| ● | Circulaire bouw overwogen | Omgevingswet | ☐ |

## 3.3 PGS 15:2025

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Stoffen geclassificeerd | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Hoeveelheden geïnventariseerd | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Opslageisen (constructie, ventilatie) | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Afstanden tot panden/terrein voldoen | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Overvulbeveiliging geïnstalleerd | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Lekbakken/parkeringsdorp aanwezig | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Detectie (gas/vloeistof) actief | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Blusvoorzieningen conform | PGS 15:2025 | ☐ |
| ● | Vergunning opslag verleend | Omgevingswet | ☐ |
| ● | Periodieke keuringen ingepland | PGS 15:2025 | ☐ |

## 3.4 REACH & CLP

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Vanadiumverbindingen geregistreerd | REACH (EG) 1907/2006 | ☐ |
| ● | Classificatie en labelling (CLP) | CLP (EG) 1272/2008 | ☐ |
| ● | Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) beschikbaar | REACH art. 31 | ☐ |
| ● | Autorisatie check (bijlage XIV) | REACH art. 56 | ☐ |
| ● | Restricties check (bijlage XVII) | REACH art. 67 | ☐ |
| ● | PPORD notificing (indien R&D) | REACH art. 57 | ☐ |
| ● | Blootstellingsscenario's opgesteld | REACH bijlage I | ☐ |

## 3.5 Brand & Explosie

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Brandpreventie maatregelen | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | ☐ |
| ● | Compartimentering conform | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | ☐ |
| ● | Ontruimingsplan NEN 8112 | NEN 8112 | ☐ |
| ● | Blusinstallatie NEN-EN 12845:2024 (delen 1-3):2024 (delen 1-3) | NEN-EN 12845:2024 (delen 1-3):2024 (delen 1-3) | ☐ |
| ● | Branddetectie/meldsysteem | NEN-EN 54 | ☐ |
| ● | ATEX zones en ex-apparatuur | ATEX 2014/34/EU | ☐ |
| ● | Explosieveiligheidsdocument | Arbobesluit 3.5c | ☐ |
| ● | Stofexplosie Kst-waarde bepaald | NEN-EN 14034 | ☐ |
| ● | Ex-zones gedefinieerd en geschilderd | ATEX 2014/34/EU | ☐ |
| ● | Statische elektriciteit beheerst | NEN-EN 13463-1 | ☐ |

## 3.6 Drukapparatuur PED

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Drukvaten geclassificeerd (categorie I-IV) | PED 2014/68/EU | ☐ |
| ● | Veiligheidskleppen dimensioneerd | PED 2014/68/EU | ☐ |
| ● | Drukproeven uitgevoerd | PED 2014/68/EU | ☐ |
| ● | CE-markering drukapparatuur | PED 2014/68/EU | ☐ |
| ● | Periodieke keuringen ingepland | Besluit drukapparatuur | ☐ |

## 3.7 Machineveiligheid

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | CE-markering machines | 2006/42/EG | ☐ |
| ● | Risicoanalyse NEN-EN ISO 12100 | NEN-EN ISO 12100 | ☐ |
| ● | Beveiligingen (afschermingen) | 2006/42/EG | ☐ |
| ● | Noodstop functioneel | NEN-EN 60204-1 | ☐ |
| ● | Transportbanden beveiligd | NEN-EN ISO 14119 | ☐ |
| ● | Crusher/molen beveiligd | 2006/42/EG | ☐ |
| ● | Reactorinstallatie veilig | 2006/42/EG / PED | ☐ |

## 3.8 Transport & Logistiek

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | ADR verplichtingen (indien van toepassing) | ADR 2025 | ☐ |
| ● | Aanrijdbeveiliging laad/los | Arbobesluit 3.2 | ☐ |
| ● | Verkeersplan opgesteld | Best practice | ☐ |
| ● | Laad/los procedures gedocumenteerd | ADR / Best practice | ☐ |

## 3.9 Binnenklimaat

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Ventilatie capaciteit toereikend | Arbobesluit 3.6 | ☐ |
| ● | Temperatuur acceptable (18-25°C) | Arbobesluit 3.6 | ☐ |
| ● | Luchtkwaliteit (CO2, TVOC) | Arbobesluit 3.6 | ☐ |
| ● | Fijnstof afzuiging proces | Arbobesluit 4.2 | ☐ |
| ● | Vochtbeheersing | Arbobesluit 3.6 | ☐ |
| ● | Procesafzuiging (zuren dampen) | Arbobesluit 4.2 | ☐ |

## 3.10 Elektrisch

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 laagspanning | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | ☐ |
| ● | NEN-EN 60204-1 machines | NEN-EN 60204-1 | ☐ |
| ● | Hoogspanning (indien van toepassing) | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | ☐ |
| ● | Aardingssysteem | NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | ☐ |
| ● | Bliksembeveiliging NEN-EN 62305 | NEN-EN 62305 | ☐ |
| ● | Overspanningsbeveiliging | NEN-EN 62305 | ☐ |
| ● | EMC-compliance | EMC-richtlijn | ☐ |
| ● | Noodstroomvoorziening | Bouwbesluit / Best practice | ☐ |

## 3.11 Seveso/BRZO

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | Drempelwaarden check (identificatie BRZO-plicht) | BRZO 2015 | ☐ |
| ● | VBS conform NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) | NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) | ☐ |
| ● | Veiligheidsrapportage (VR) opgesteld | BRZO 2015 art. 17 | ☐ |
| ● | PBZO-noodplan extern | BRZO 2015 art. 25 | ☐ |
| ● | Noodplanning intern en extern afgestemd | BRZO 2015 | ☐ |

## 3.12 Documentatie & Certificering

| Thema | Eis | Norm/Wet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | CE-markering compleet | Diverse EU-richtlijnen | ☐ |
| ● | Keuringsrapporten gearchiveerd | Diverse | ☐ |
| ● | As-built tekeningen compleet | Best practice | ☐ |
| ● | P&ID's actueel | Best practice | ☐ |
| ● | Handleidingen beschikbaar | 2006/42/EG | ☐ |
| ● | GAR geregistreerd | Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | ☐ |
| ● | VCA-certificering behaald | VCA 2017/6.0 | ☐ |
| ● | ISO 45001/14001 (indien van toepassing) | ISO | ☐ |

# 4. Matrix: Thema × Fase

| Thema | Ontwerp | Bouw | Installatie | Oplevering | Operationeel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Omgevingswet | ● | ● | ● | ● | ● |
| PGS 15 | ● | ● | ● | ● | ● |
| REACH/CLP | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brand & Explosie | ● | ● | ● | ● | ● |
| PED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Machineveiligheid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transport | ● | ● | ● | ● | ● |
| Binnenklimaat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrisch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seveso/BRZO | ● | ● | ● | ● | ● |
| Documentatie | ● | ● | ● | ● | ● |

Legenda: ● = Relevant per thema-fase combinatie. Prioriteit: H=rood, M=amber, L=groen. Gedetailleerde prioriteitsmatrix in Excel-register.

# 5. Frequentie & Verantwoordelijkheden

| Aspect | Frequentie | Verantwoordelijke | Rol | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI&E | 1x/jaar + bij wijziging | HSEQ Manager | R | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 5 |
| Inspectie ronde | Wekelijks | Operationeel Manager | R | Interne checklist |
| Brandveiligheid | Kwartaal | Brandpreventie-adviseur | R | NEN-EN 12845:2024 (delen 1-3):2024 (delen 1-3) |
| Noodoefening | 2x/jaar | BHV-coördinator | R | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 art. 15 |
| Externe audit | Jaarlijks | HSEQ Manager | R | VCA/ISO |
| Elektrakeuring | 1x/jaar | Installateur (RI&E-erkend) | R | NEN 3140 |
| Drukapparatuur keuring | Volgens schema | Keuringsinstantie (CI) | R | PED |
| PBM keuring | Volgens leverancier | HSEQ Manager | R | Arbobesluit |
| Luchtmetingen | 1x/jaar (min) | Arbeidshygiënist | R | Arbobesluit 4.2 |
| MoC beoordeling | Bij elke wijziging | Project Manager | R | NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) |
| VCA audit | Jaarlijks | Externe auditor | R | VCA 2017/6.0 |
| Bodemonderzoek | Start + afsluiting | Milieuadviseur | R | Wet bodembescherming |

# 6. Wetgevingsregister

| Wetgeving | Artikel | Onderwerp | Relevant | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 | Art. 3-15 | Arbeidsomstandigheden | H | Kernkader veiligheid en gezondheid |
| Arbobesluit | Art. 2-9 | Uitvoering Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 | H | Detailregeling RI&E, stoffen, machines |
| Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) | Art. 2.1-7.3 | Bouweisen | H | Constructieve en brandveiligheid |
| Omgevingswet | Art. 2.1-18.6 | Milieuvergunning | H | Vergunningsplicht en voorwaarden |
| BRZO 2015 | Art. 1-27 | Seveso III implementatie | H | Indien drempelwaarden overschreden |
| REACH (EG) 1907/2006 | Art. 1-141 | Chemische stoffen | H | Registratie, autorisatie, restricties |
| CLP (EG) 1272/2008 | Art. 1-53 | Classificatie etikettering | H | Gevaaraanduiding stoffen |
| PED 2014/68/EU | Art. 1-20 | Drukapparatuur | H | CE, keuring, classificatie |
| Machinerichtlijn (EU) 2023/1230 (per 20-1-2027, nu nog 2006/42/EG) | Art. 1-24 | Machineveiligheid | H | CE, risicoanalyse |
| ATEX 2014/34/EU | Art. 1-18 | Explosieveiligheid apparatuur | H | Ex-apparatuur, zones |
| ATEX 1999/92/EG | Art. 1-12 | Explosieveiligheid werkplek | H | Ex-zones, document |
| ADR 2025 | Art. 1.1-9.6 | Vervoer gevaarlijke stoffen | M | Wegvervoer classificatie |
| Waterwet | Art. 1-22.6 | Waterzuivering/lozing | M | Lozingsvergunning |
| Wet bodembescherming | Art. 1-29 | Bodem | M | Bodembeheer, sanering |
| Wet geluidhinder | Art. 1-11.4 | Geluid | M | Geluidszone, grenswaarden |
| NEN 1010:2020+C1:2024:2020+C1:2024 | — | Laagspanning | H | Elektrische installaties |
| NEN 3140 | — | Elektra bedrijf | H | Bedrijfsvoering elektra |
| NEN-EN 12845:2024 (delen 1-3):2024 (delen 1-3) | — | Blusinstallatie | H | Sprinklerinstallaties |
| NEN 8112 | — | Ontruiming | H | Ontruimingsplan |
| NEN-EN ISO 12100 | — | Machineveiligheid | H | Risicoanalyse |
| IEC 61511:2024:2024 | — | Functieveiligheid (SIS) | H | SIL, LOPA |
| IEC 61882 | — | HAZOP | H | Geleidewoorden methode |
| PGS 15:2025 | — | Opslag gevaarlijke stoffen | H | Opslagvereisten |
| NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026) | — | VBS Seveso-inrichtingen | H | Veiligheidsbeheerssysteem |
| UAV 2012 | — | Aanneming contract | H | Oplevering, garanties |
| Energiebesparingsplicht | Art. 2.30 Ow | Energiezuinigheid | M | Energiebesparing |
| LAP3 | — | Afvalbeleid | M | Afvalhiërarchie |
| Wet milieubeheer | Art. 1-19.16 | MER, emissies | H | MER-plicht, emissies |
| Besluit drukapparatuur | Art. 1-12 | Nationale uitv. PED | H | Keuringsregime |
| Besluit externe veiligheid inrichtingen | Art. 1-4.20 | Externe veiligheid | H | Groepsrisico, plaatsgebonden risico |
| Wet vervoer gevaarlijke stoffen | Art. 1-20 | Transport | M | Vervoer over weg/water |
| EMC-richtlijn 2014/30/EU | Art. 1-14 | EMC | L | Elektromagnetische compatibiliteit |
| NEN-EN 62305 | — | Bliksembeveiliging | M | Bliksemafleiding |

# 7. Bronnenlijst

[1] Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026 (Arbeidsomstandighedenwet), Wet van 10 maart 1998, Stb. 1998, 188.

[2] Omgevingswet, Wet van 23 maart 2016, Stb. 2016, 156.

[3] Phoenix Metals — Projectinformatie Pilot Plant Vanadiumextractie, IJmuiden, 2026.

[4] BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen 2015), Stb. 2015, 371.

[5] Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), Stb. 2011, 416.

[6] REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

[7] CLP Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

[8] PED 2014/68/EU (Drukapparatuurrichtlijn).

[9] Machinerichtlijn (EU) 2023/1230 (per 20-1-2027, nu nog 2006/42/EG).

[10] ATEX 2014/34/EU (Explosieveiligheid).

[11] PGS 15:2025 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Opslag.

[12] NTA 8620:2016 (update verwacht 2026):2016 (update verwacht 2026):2020 — Veiligheidsbeheerssysteem Seveso-inrichtingen.

[13] NEN-EN 12845:2024 (delen 1-3):2024 (delen 1-3) — Vaste blusinstallaties.

[14] IEC 61511:2024:2024 — Functionele veiligheid (SIS).

[15] UAV 2012 — Uniforme Administratieve Voorwaarden.

# 8. TierVerify Log

| Tier | Controle | Bron | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026geving compliance check | Arbowet/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Arbobesluit zoals geldend per 2026/Stb. | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T1 | Omgevingswet vergunningscheck | Omgevingswet/Stb. | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T1 | BRZO drempelwaarden beoordeeld | BRZO 2015 | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T2 | PGS 15:2025 opslagvereisten | PGS 15 | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T2 | NEN-normen toepasbaarheid | NEN | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T2 | REACH/CLP classificatie | ECHA | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T3 | Best practice ISD/HAZOP/LOPA | Branchestandaarden | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |
| T3 | Golden Standard toetsing | JvG Consultancy | ✅ Geverifieerd | 2026-04-30 |

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026