JvG Consultancy

Safety • Governance • Advisory

Management of Change

MoC Register & Dashboard

BRZO Element IV — VBS Element 5

Phoenix Metals

Documentcode: PM_VBS05_05

Versie: 1.0

Datum: 29-04-2026

Status: Definitief

Classificatie: Vertrouwelijk

# Documentbeheersing

## Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging | Goedgekeurd door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-04-2026 | JvG Consultancy | Initiële release | Directie Phoenix Metals |

## Distributielijst

| Functie | Naam | Distributie |
| --- | --- | --- |
| Directeur | Directie Phoenix Metals | Digitaal + Print |
| HSEQ Manager | HSEQ Manager | Digitaal + Print |
| MoC-coördinator | MoC-coördinator | Digitaal + Print |
| Procesingenieur | Engineering | Digitaal |

# Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. MoC Register — Structuur & Velden

3. Workflow & Statusovergangen

4. KPI Dashboard

5. Rapportage & Communicatie

6. Archivering & Bewaartermijnen

7. Gebruiksaanwijzing XLSX Register

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft het MoC Register en het bijbehorende KPI Dashboard voor Phoenix Metals, conform de eisen van BRZO 1999 Element IV (Management van Verandering) en VBS Element 5 [1][2].

Het MoC Register fungeert als het centraal administratief systeem waarin alle wijzigingsaanvragen worden geregistreerd, gevolgd en afgesloten. Het register waarborgt de traceerbaarheid die Seveso III-richtlijn 2012/18/EU vereist [3].

## 1.1 Doel

• Centraal register voor alle MoC’s binnen Phoenix Metals

• Real-time inzicht in status en voortgang van wijzigingen

• KPI-tracking voor sturing op prestaties en compliance

• Audit-proof administratie conform BRZO-eisen

## 1.2 Referenties

• PM_VBS05_01 — MoC Beleid & Kaderdocument

• PM_VBS05_02 — MoC Procedure (9 fasen)

• PM_VBS05_03 — Classificatie- & Risicomatrix

• PM_VBS05_04 — Formulierenpakket

# 2. MoC Register — Structuur & Velden

Het MoC Register is opgebouwd als een gestructureerd Excel-werkblad met 18 kolommen. Onderstaande tabel beschrijft elk veld.

| Kolom | Veldnaam | Formaat | Verplichting | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | MoC-nummer | PM-MoC-YYYY-NNN | Verplicht | Unieke identificatiecode |
| B | Aanvraagdatum | DD-MM-JJJJ | Verplicht | Datum van initiële aanvraag |
| C | Aanvrager | Naam + functie | Verplicht | Initiator van de wijziging |
| D | Afdeling | Afdelingsnaam | Verplicht | Organisatorische eenheid |
| E | Type wijziging | Dropdown (9 types) | Verplicht | Zie Doc 03 Classificatie |
| F | Omschrijving | Korte tekst | Verplicht | Beknopte beschrijving wijziging |
| G | Risiconiveau | Dropdown | Verplicht | Laag/Gemiddeld/Hoog/Kritiek |
| H | Veiligheidsstudie vereist | Ja/Nee | Verplicht | Bepaald door risiconiveau |
| I | Type veiligheidsstudie | Dropdown | Conditioneel | Indien H=Ja |
| J | Status | Dropdown | Verplicht | Zie §3 Workflow |
| K | Datum goedgekeurd | DD-MM-JJJJ | Conditioneel | Na goedkeuring |
| L | Datum ingebruikname | DD-MM-JJJJ | Conditioneel | Na PSSR (Doc 02 Fase 8) |
| M | Datum afsluiting | DD-MM-JJJJ | Conditioneel | Na evaluatie (Doc 02 Fase 9) |
| N | Doorlooptijd dagen | Formule | Automatisch | =L−B |
| O | Openstaande acties | Aantal | Verplicht | Acties na ingebruikname |
| P | Is spoed-MoC? | Ja/Nee | Verplicht | Verkorte procedure |
| Q | Evaluatie uitgevoerd? | Ja/Nee | Conditioneel | Na Fase 9 evaluatie |
| R | Opmerkingen | Vrije tekst | Optioneel | Aanvullende informatie |

## 2.1 Statussen

| Status | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aangevraagd | Initiële status na indiening FM-501 |
| In behandeling | MoC-coördinator heeft aanvraag toegewezen |
| Goedgekeurd | Bevoegde goedkeurder heeft akkoord gegeven |
| Uitvoering | Wijziging wordt fysiek/georganiseerd uitgevoerd |
| PSSR | Pre-Startup Safety Review uitgevoerd (FM-505) |
| Afgesloten | Wijziging volledig geïmplementeerd en geëvalueerd |
| Afgewezen | Aanvraag geweigerd met argumentatie |

## 2.2 Prioriteitsclassificatie

• Kritiek — Goedkeuring door Directie, maximale doorlooptijd 30 werkdagen

• Hoog — Goedkeuring door HSEQ Manager, maximale doorlooptijd 20 werkdagen

• Gemiddeld — Goedkeuring door Afdelingshoofd, maximale doorlooptijd 15 werkdagen

• Laag — Goedkeuring door Afdelingshoofd, maximale doorlooptijd 10 werkdagen

# 3. Workflow & Statusovergangen

## 3.1 Toegestane overgangen

| Van status | Naar status (toegestaan) |
| --- | --- |
| Aangevraagd | In behandeling / Afgewezen |
| In behandeling | Goedgekeurd / Afgewezen |
| Goedgekeurd | Uitvoering / Afgewezen |
| Uitvoering | PSSR |
| PSSR | Afgesloten / Uitvoering (bij openstaande acties) |
| Afgesloten | — (eindstatus) |
| Afgewezen | — (eindstatus) |

## 3.2 Bevoegdheden statuswijziging

De RACI-matrix uit Doc 02 (MoC Procedure §4) bepaalt wie statussen mag wijzigen:

• MoC-coördinator — Alle statusovergangen behalve definitieve afsluiting

• Goedkeurder — Statuswijziging naar ‘Goedgekeurd’

• HSEQ Manager — Statuswijziging naar ‘Afgesloten’ na evaluatie

• Directie — Goedkeuring bij risiconiveau Kritiek

## 3.3 Escalatieregeling

• >5 werkdagen over termijn — MoC-coördinator herinnert verantwoordelijke

• >10 werkdagen over termijn — Escalatie naar HSEQ Manager

• >20 werkdagen over termijn — Escalatie naar Directie

• Openstaande acties >30 dagen na ingebruikname — Automatische blokkade nieuwe MoC’s voor betreffende afdeling

# 4. KPI Dashboard

Het KPI Dashboard biedt sturingsinformatie over de effectiviteit en efficiëntie van het MoC-proces [1][4].

| KPI | Naam | Target | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 | Gemiddelde doorlooptijd MoC | <15 werkdagen (regulier) | Doorlooptijd aanvraag tot ingebruikname |
| KPI 2 | % MoC's met veiligheidsstudie | 100% conform risiconiveau | Uitgevoerd t.o.v. vereist |
| KPI 3 | Openstaande acties na ingebruikname | <10% | % MoC's met >0 openstaande acties na PSSR |
| KPI 4 | Ratio spoed-MoC vs regulier | <20% | Spoed t.o.v. totaal |
| KPI 5 | Verdeling per wijzigingstype | Monitoring | Aantal per classificatiecategorie |
| KPI 6 | % afgesloten binnen termijn | >90% | Binnen maximale doorlooptijd per risiconiveau |

## 4.1 Rapportagefrequentie

• Maandelijks — MoC-coördinator genereert KPI-overzicht voor HSEQ Manager

• Kwartaallijks — HSEQ Manager presenteert dashboard aan Directie

• Jaarlijks — Input voor VBS Element VII rapportage

# 5. Rapportage & Communicatie

## 5.1 Maandelijks MoC-status rapport

Verantwoordelijke: MoC-coördinator | Ontvangers: HSEQ Manager, Afdelingshoofden

• Aantal openstaande MoC’s per status

• Nieuwe aanvragen afgelopen maand

• Afgesloten MoC’s met doorlooptijd

• Overschrijdingen van doorlooptijdtermijnen

• Actiepunten uit vorige rapportage

## 5.2 Kwartaallijks directie-overzicht

Verantwoordelijke: HSEQ Manager | Ontvangers: Directie

• KPI-dashboard (6 KPI’s met trend)

• Top-5 langlopende MoC’s met oorzaak

• Ratio spoed-MoC trend

• Aanbevelingen voor procesverbetering

## 5.3 Jaarlijks VBS Element IV rapport

Verantwoordelijke: HSEQ Manager. Dit rapport dient als input voor VBS Element VII (Evaluatie en Verbeterplan):

• Jaaroverzicht KPI’s met benchmark t.o.v. vorig jaar

• Trendanalyse over 3 jaar

• Geïdentificeerde systeemzwaktes en verbeteracties

• Compliance-status conform BRZO 1999 [1]

## 5.4 Trendanalyse

• Doorlooptijdontwikkeling per kwartaal

• Wijzigingstype distributie over tijd

• Risiconiveau verdeling (toename hoog/kritiek = signaal)

• Afwijzingspercentage en -redenen

# 6. Archivering & Bewaartermijnen

## 6.1 Digitaal archief structuur

/MoC-Archief/[Jaar]/PM-MoC-YYYY-NNN/ met daarin FM-501 tot FM-505, veiligheidsstudie en evaluatierapport.

Register_archief/ bevat maandelijkse snapshots: MoC_Register_YYYY-MM.xlsx

## 6.2 Bewaartermijnen

Conform BRZO 1999 en Seveso III-richtlijn [1][3]:

• MoC-dossiers: minimaal 10 jaar na afsluiting

• MoC Register (XLSX): minimaal 10 jaar

• KPI-rapportages: minimaal 10 jaar

• Audit trail logs: minimaal 10 jaar

## 6.3 Audit trail eisen

• Elke statuswijziging wordt gelogd met datum, tijd, gebruiker en reden

• Wijzigingen in het register zijn traceerbaar (versiebeheer)

• Schrijfbevoegdheid beperkt tot geautoriseerde gebruikers

• Maandelijks read-only snapshot van het register

# 7. Gebruiksaanwijzing XLSX Register

## 7.1 Algemeen

Het XLSX-bestand bevat drie werkbladen: MoC Register, KPI Dashboard en Statusoverzicht.

## 7.2 Data-validatie regels

Dropdown-validatie op: Kolom E (9 types), G (4 niveaus), H (Ja/Nee), I (6 types), J (7 statussen), P (Ja/Nee), Q (Ja/Nee).

## 7.3 Auto-berekeningen

Kolom N berekent automatisch doorlooptijd = ingebruiknamedatum − aanvraagdatum. Het KPI Dashboard bevat automatische formules.

## 7.4 Filters en draaitabellen

• AutoFilter op het Register voor snelle selectie per status/afdeling/risiconiveau

• Draaitabel: Status × Risiconiveau × Type wijziging

• Slicers voor interactieve filtering

# Bronnenlijst

[1] BRZO 1999 (Besluit risico’s zware ongevallen) — Artikel 5, Element IV: Management van Verandering

[2] VBS (Veiligheidsbeheerssysteem) — Element 5: Procedure voor het management van verandering

[3] Seveso III-richtlijn 2012/18/EU — Artikel 12: Veiligheidsbeheerssysteem

[4] CCPS — Guidelines for Risk Based Process Safety, 2007

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| BRZO Element IV compliance | BRZO 1999 Art. 5 | ✅ Pass | Alle eisen gedekt |
| Seveso III 2012/18/EU | Richtlijn Art. 12 | ✅ Pass | Register, KPI’s conform |
| VBS Element 5 eisen | VBS kader | ✅ Pass | Volledig register |
| Statusworkflow consistent | Doc 02 Procedure | ✅ Pass | 7 statussen overeenkomstig |
| Risiconiveau consistent | Doc 03 Classificatie | ✅ Pass | 4 niveaus correct |
| Formulierreferenties | Doc 04 Formulieren | ✅ Pass | FM-501 t/m FM-505 |
| Bewaartermijn BRZO | BRZO 1999 | ✅ Pass | Min. 10 jaar |

TierVerify samenvatting: 7/7 checks PASS — Document consistent met Doc 01-04, voldoet aan BRZO Element IV.