JvG Consultancy

Safety • Governance • Advisory

Management of Change

RASCI Rollenmatrix

BRZO Element IV — VBS Element 5

Phoenix Metals

| Project: | Phoenix Metals — VBS Element 5: Management of Change |
| --- | --- |
| Type: | RASCI Rollenmatrix (Doc 6/6) |
| Auteur: | JvG Consultancy |
| Versie: | 1.0 |
| Datum: | 29 april 2026 |
| Status: | Definitief |

# Documentbeheersing

## Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-04-2026 | JvG Consultancy | Initiële versie |

## Distributielijst

| Functie | Naam | Distributie |
| --- | --- | --- |
| Directie | TBD | Goedkeuring |
| MoC-coördinator / HSE Manager | TBD | Implementatie |
| Operations Manager | TBD | Implementatie |
| Maintenance Manager | TBD | Implementatie |

# Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Roldefinities

3. Bevoegdheidsmatrix

4. RASCI Matrix

5. Competentie-eisen

6. Escalatieprotocol

7. Afwezigheid & Vervanging

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1. Inleiding

## 1.1 Doel

Dit document definieert de RASCI-rollenmatrix voor het Management of Change (MoC) proces bij Phoenix Metals. De matrix legt verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatielijnen vast voor elke fase van het MoC-proces, van initiatie tot en met afsluiting.

De RASCI-rollenmatrix is een operationeel instrument dat aansluit bij het beleidskader (Doc 1, §7 — Beleidsverantwoordelijkheden) [1] en de MoC-procedure (Doc 2) [2]. Het zorgt voor eenduidige taakverdeling en elimineert ambiguïteit over wie welke beslissing neemt.

## 1.2 RASCI-definitie

| Code | Rol | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| R | Responsible | Voert de taak uit; is verantwoordelijk voor de uitvoering |
| A | Accountable | Eindverantwoordelijk; keurt goed en draagt eindverantwoordelijkheid |
| S | Supportive | Ondersteunt de uitvoering met expertise of middelen |
| C | Consulted | Wordt geraadpleegd vóór besluitvorming (tweerichtingsverkeer) |
| I | Informed | Wordt geïnformeerd na besluitvorming (eenrichtingsverkeer) |

# 2. Roldefinities

Het MoC-proces kent acht gedefinieerde rollen. Elke rol wordt hieronder uitgebreid beschreven met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rapportagelijnen.

## 2.1 Directie

Eindverantwoordelijk voor het MoC-beleid en -proces binnen de gehele organisatie

Goedkeuring van wijzigingen geclassificeerd als Hoog of Kritiek risiconiveau

Kwartaalreview van MoC-KPI's en trendanalyse via het MoC-dashboard (Doc 5) [3]

Primair escalatiepunt voor onoplosbare geschillen binnen het MoC-team

Toewijzing van budget en middelen voor MoC-gerelateerde investeringen

Goodkeuring van het jaarlijkse MoC-trainingsplan

## 2.2 MoC-coördinator / HSE Manager

Dagelijks beheer van het MoC-proces; eerste aanspreekpunt voor alle MoC-aangelegenheden

Voorzitter van het MoC-beoordelingsteam; leidt waardigheidstoets en risicoclassificatie

Beheer van het MoC-register en dashboard (Doc 5) [3]; waarborgt actualiteit en integriteit

Rapportage van MoC-KPI's (doorlooptijd, afwijzingspercentage, openstaande acties) aan Directie

Archivering van volledige MoC-dossiers conform retention policy

Coördinatie van MoC-training en competentieontwikkeling; verwijzing naar VBS01_04 [4]

Bevoegd voor goedkeuring van Laag en Gemiddeld risiconiveau wijzigingen

Toezicht op tijdige afsluiting van actiepunten en evaluaties

## 2.3 MoC-teamlid Operations

Beoordeelt operationele impact van voorgestelde wijzigingen op productieprocessen

Levert risico-input vanuit operationeel perspectief (productstilstand, logistiek, planning)

Beoordeelt uitvoerbaarheid van voorgestelde wijzigingen in de praktijk

Benoemt interacties met lopende operationele activiteiten en gelijktijdige werkzaamheden

vertegenwoordigt de werkvloer bij veiligheidsstudies (HAZOP, What-If)

## 2.4 MoC-teamlid Maintenance & Reliability

Beoordeelt technische impact op installatie-integriteit en betrouwbaarheid

Initieert en coördineert Pre-Startup Safety Reviews (PSSR) waar vereist

Beoordeelt impact op onderhoudsstrategie, reserveonderdelen en inspectieprogramma's

Input op technische haalbaarheid en benodigde modificaties aan installaties

Verwijdert of actualiseert technische documentatie en P&ID's

## 2.5 MoC-teamlid HSE

Beoordeelt veiligheids- en milieu-impact van voorgestelde wijzigingen

Toetst wijzigingen aan geldende wet- en regelgeving (BRZO, Arbowet, Omgevingswet)

Bepaalt het benodigde type veiligheidsstudie (HAZOP, LOPA, What-If, FMEA) op basis van risiconiveau

Koppelt wijzigingen aan de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) [5]

Bewaakt naleving van veiligheidsmaatregelen tijdens implementatie

## 2.6 Aanvrager / Initiator

Dient het MoC-verzoek in via het gestandaardiseerde formulier (Doc 4) [6]

Levert alle benodigde informatie: technische specificaties, risico-inschatting, rationale

Voert goedgekeurde wijzigingen uit conform de vastgestelde implementatieplanning

Behandelt toegewezen actiepunten binnen gestelde termijnen

Draagt bij aan de evaluatie na implementatie (effectmeting, lessen)

## 2.7 Operationeel Management / Shift Supervisors

Communicatie van goedgekeurde wijzigingen naar de werkvloer (toolbox meetings, shift-overdracht)

Toezicht op naleving van nieuwe werkinstructies en procedures

Praktijkinput over werkbare uitvoering en mogelijke knelpunten

Melding van afwijkingen of onvoorziene effecten na implementatie

Waarborgt dat medewerkers op de hoogte zijn van actieve MoC's in hun werkgebied

## 2.8 Externe Deskundige

Levert specifieke expertise die intern niet beschikbaar is (bijv. procesveiligheid, metallurgie, explosieveiligheid)

Geeft advies; neemt geen besluiten — besluitbevoegdheid blijft bij het MoC-team

Rapporteert bevindingen schriftelijk; output wordt onderdeel van het MoC-dossier

Wordt ingeschakeld bij Hoog en Kritiek risiconiveau of bij complexe veiligheidsstudies

Voldoet aan de competentie-eisen zoals vastgelegd in dit document (§5)

# 3. Bevoegdheidsmatrix

De bevoegdheidsmatrix definieert wie bevoegd is voor welke beslissing binnen het MoC-proces, inclusief escalatiebij het bereiken van drempelwaarden.

| Beslissing | Bevoegde(n) | Voorwaarde | Escalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| MoC-waardigheids­toets | MoC-coördinator | Classificeert of een wijziging MoC-waardig is | Directie bij twijfel |
| Risiconiveau­bepaling | MoC-team (consensus) | Bepaalt Laag/Gemiddeld/Hoog/Kritiek | Directie bij Hoog/Kritiek |
| Go/No-Go besluit (Laag) | MoC-coördinator | Enkelvoudige goedkeuring | — |
| Go/No-Go besluit (Gemiddeld) | MoC-coördinator + betrokken teamleider | Dubbele goedkeuring | Directie |
| Go/No-Go besluit (Hoog) | Directie | Formele directiegoedkeuring vereist | — |
| Go/No-Go besluit (Kritiek) | Directie + externe deskundige | Goedkeuring met extern advies | — |
| Ingebruikname (PSSR) | Maintenance Manager + MoC-coördinator | PSSR afronding vereist | Directie bij afwijkingen |
| Spoed-MoC goedkeuring | MoC-coördinator + Shift Supervisor | Mondeling + schriftelijk binnen 48u | Directie achteraf |
| Afsluiting MoC | MoC-coördinator | Alle acties afgerond, evaluatie compleet | Directie bij escalatie |

# 4. RASCI Matrix

De RASCI-matrix hieronder toont de verantwoordelijkheden voor negen MoC-fasen versus acht rollen. Kleurcodering: R = Responsible (donkerblauw), A = Accountable (rood), S = Supportive (groen), C = Consulted (geel), I = Informed (grijs).

| MoC-fase | Directie | MoC-coörd. /HSE Mgr | Operations | Maint. & Reliability | HSE | Aanvrager | Op. Mgmt / Shift Superv. | Ext. Deskundige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Initiatie & aanvraag | I | C | I | I | I | R | I | — |
| 2. MoC-waardigheidstoets | I | R/A | C | C | C | I | C | — |
| 3. Risicoclassificatie | I | R | S | S | S | C | C | C |
| 4. Veiligheidsstudie | C | R | S | S | S | C | C | S |
| 5. Go/No-Go besluit | A | R | C | C | C | I | I | C |
| 6. Implementatie | I | R | S | S | C | A | S | — |
| 7. PSSR / Ingebruikname | I | R | C | R | S | A | I | C |
| 8. Evaluatie & afsluiting | I | R | C | C | C | S | C | — |
| 9. Archivering | I | R/A | I | I | I | I | I | I |

| R | A | S | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsible | Accountable | Supportive | Consulted | Informed |

# 5. Competentie-eisen

Onderstaande tabel definieert de minimum competentie-eisen per rol. Voor een volledig overzicht van competentiematrix en trainingsplan wordt verwezen naar VBS Element 1, Doc 4 (VBS01_04) [4].

| Rol | Minimum opleiding | Vaatwoordigheidsniveau | Herhaling |
| --- | --- | --- | --- |
| Directie | HBO/WO niveau + VCA-VOL | Bewust | Jaarlijks |
| MoC-coördinator / HSE Manager | HBO Veiligheidskunde / HSE + MoC-certificering | Expert | 2-jaarlijks |
| MoC-teamlid Operations | MBO/HBO Procestechniek + VCA Basis | Gevorderd | 2-jaarlijks |
| MoC-teamlid Maintenance | MBO/HBO Werktuigbouwkunde + VCA Basis | Gevorderd | 2-jaarlijks |
| MoC-teamlid HSE | HBO Veiligheidskunde + HAZOP-leiderschap | Expert | Jaarlijks |
| Aanvrager / Initiator | VCA Basis + MoC-bewustzijnstraining | Basis | 3-jaarlijks |
| Op. Management / Shift Supervisors | MBO + VCA-VOL + MoC-proceduretraining | Gevorderd | 2-jaarlijks |
| Externe Deskundige | Relevante HBO/WO + vakcertificering | Expert | Projectmatig |

# 6. Escalatieprotocol

Het escalatieprotocol waarborgt dat knelpunten en geschillen tijdig op het juiste niveau worden opgelost.

| Niveau | Type | Escalatie­ontvanger | Trigger | Termijn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Operationeel | MoC-coördinator | Verschil van inzicht binnen MoC-team; onduidelijkheid over classificatie | 3 werkdagen |
| Niveau 2 | Tactisch | Directie (Operations Director) | Bevoegdheidsoverschrijding;Hoog/Kritiek goedkeuring; budgetimpact >€25.000 | 2 werkdagen |
| Niveau 3 | Strategisch | Algemene Directie (CEO) | Belangrijke veiligheidsrisico's; externe melding; mediabelang; stopzettingsverzoek | 1 werkdag |

Alle escalaties worden gedocumenteerd in het MoC-register met datum, reden, besluit en ondertekening.

# 7. Afwezigheid & Vervanging

Dit hoofdstuk beschrijft de vervangingsregeling bij afwezigheid van sleutelfunctionarissen.

## 7.1 Vervanging MoC-coördinator

Bij afwezigheid van de MoC-coördinator neemt de plaatsvervangend HSE Manager de rol over. Deze vervanger dient te voldoen aan dezelfde competentie-eisen als de primaire coördinator (§5). De Directie wordt schriftelijk geïnformeerd bij vervanging langer dan 5 werkdagen.

## 7.2 Vervanging MoC-teamleden

Elk MoC-teamlid draagt een aangewezen vervanger met minimaal hetzelfde competentieniveau. De vervanger wordt bij inschakeling geïnformeerd over lopende MoC's via het MoC-register. Vervangingen worden vastgelegd in het MoC-dossier.

## 7.3 Goedkeuring bij vervanging

Vervanging van de MoC-coördinator vereist formele goedkeuring door de Directie. Vervanging van teamleden wordt gemeld aan de MoC-coördinator en vastgelegd in het register. Voor Hoog en Kritiek wijzigingen geldt dat de Directie akkoord moet gaan met de vervangersamenstelling.

## 7.4 Documentatie

Alle vervangingen worden gedocumenteerd met: naam vervanger, datum, reden, duur, en goedkeuring. Deze gegevens worden opgenomen in het MoC-register en zijn beschikbaar voor audit.

# Bronnenlijst

[1] JvG Consultancy — PM_VBS05_01_MoC_Beleid_Kaderdocument_v1.0.docx, §7 Beleidsverantwoordelijkheden

[2] JvG Consultancy — PM_VBS05_02_MoC_Procedure_v1.0.docx

[3] JvG Consultancy — PM_VBS05_05_MoC_Register_Dashboard_v1.0.docx

[4] Phoenix Metals — VBS Element 1, Doc 4: Competentiematrix & Trainingsplan (VBS01_04)

[5] Phoenix Metals — Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), versie actueel

[6] JvG Consultancy — PM_VBS05_04_Formulierenpakket_v1.0.docx

[7] Seveso III Richtlijn 2012/18/EU, artikel 12 — Management of Change

[8] BRZO 1999 (Stb. 1999, 369), artikel 5 — Veiligheidsbeheerssysteem

[9] ISO 45001:2018, artikel 8.1.3 — Management of Change

[10] CCPS — Guidelines for the Management of Change (2019)

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Roldefinities | Doc 1 §7, Doc 2 | ✓ Geverifieerd | 8 rollen compleet met bevoegdheden |
| RASCI-toewijzing | Doc 2 procedurefasen | ✓ Geverifieerd | 9 fasen × 8 rollen gedekt |
| Bevoegdheidsmatrix | Doc 1 §7.3, Doc 2 §4 | ✓ Geverifieerd | Alle beslissingen voorzien van bevoegde |
| Competentie-eisen | VBS01_04 referentie | ✓ Geverifieerd | Koppeling met VBS Element 1 gelegd |
| Escalatieprotocol | Doc 2 §6 | ✓ Geverifieerd | 3 niveaus met termijnen |
| Vervangingsregeling | Doc 2 §8.4 | ✓ Geverifieerd | Alle sleutelfuncties gedekt |