Phoenix Metals VBS

MASTER Implementatie Checklist

| Project | Phoenix Metals Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) |
| --- | --- |
| Type | Implementatie Checklist |
| Auteur | JvG Consultancy |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Definitief |

# Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | JvG Consultancy | Initiële versie |

# Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Pre-Implementatie Checklist

3. Implementatie Fasen

4. Per-element Implementatie Acties

5. Post-Implementatie

Bronnenlijst

TierVerify Log

# 1. Inleiding

Dit document betreft de implementatiechecklist voor het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Phoenix Metals, conform NTA 8620 en BRZO 2015. Het VBS omvat in totaal 79 unieke documenten (inclusief Excel-registers) verdeeld over 7 elementen. De implementatie is gepland in 4 fasen over een periode van 8 weken, gevolgd door een post-implementatie evaluatie na 3 maanden.

# 2. Pre-Implementatie Checklist

De volgende items moeten zijn afgerond VOORDAT de training start:

| Item | Verantwoordelijke | Status | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentbeheersing ingericht (DMS/SharePoint) | HSEQ Manager | ☐ | Week 0 |
| Formulieren digitaal beschikbaar | HSEQ Manager | ☐ | Week 0 |
| MoC Register in gebruik | Plant Manager | ☐ | Week 0 |
| SCE Register gevuld met assets | Plant Manager | ☐ | Week 1 |
| KPI Dashboard ingericht | HSEQ Manager | ☐ | Week 1 |
| Compliance Register actueel | HSEQ Manager | ☐ | Week 1 |
| Audit Programma gepland (jaarkalender) | HSEQ Manager | ☐ | Week 0 |
| Training Matrix ingevuld (wie welke module) | HSEQ Manager | ☐ | Week 0 |
| Communicatie naar alle medewerkers | Plant Manager | ☐ | Week 1 |
| Management Review data gepland | Directie | ☐ | Week 2 |

# 3. Implementatie Fasen

## Fase 1 (Week 1-2)

Doelgroep: Directie + HSEQ Manager

Beleidsdocumenten live, functieprofielen actief, beleid ondertekend door Directie, Management Review procedure geïntroduceerd.

## Fase 2 (Week 3-4)

Doelgroep: Plant Manager + Supervisors

Operationele procedures actief, CoW formulieren in gebruik, risicomatrix besproken, SCE register gevuld.

## Fase 3 (Week 5-6)

Doelgroep: Alle medewerkers

Formulieren in gebruik (CoW, heet werk, hoogte), noodoefening gepland, BHV roster actief, toolbox meetings gestart.

## Fase 4 (Week 7-8)

Doelgroep: Onderaannemers + first audit cycle

Onderaannemersprocedure geïmplementeerd, eerste interne audit uitgevoerd, CAPA register geopend.

# 4. Per-element Implementatie Acties

| Element | Documenten | Eerste actie | Eigenaar | Tools/benodigdheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 19 docs | Beleid ondertekenen, functiebeschrijvingen, training matrix invullen | Directie / HSEQ Manager | DMS, SharePoint, HR systeem |
| E2 | 24 docs | RI&E actualiseren, risicomatrix invullen, MASC's bevestigen | HSEQ Manager | RI&E tool, risicomatrix template, HAZOP software |
| E3 | 18 docs | CoW formulieren live, LOTO procedures opstellen, SCE register vullen | Plant Manager | CoW systeem, LOTO locks/tags, asset register |
| E4 | 17 docs | Noodplan actualiseren, BHV roster, oefenkalender plannen | HSEQ Manager | Noodplan template, BHV planning, oefenkalender |
| E5 | 11 docs | MoC procedure starten, eerste MoC aanvraag, register openen | Plant Manager | MoC formulier, classificatiematrix, registratiesysteem |
| E6 | 13 docs | Audit kalender plannen, KPI baselines vaststellen, CAPA register openen | HSEQ Manager | Audit checklist, KPI dashboard, CAPA formulier |
| E7 | 6 docs | Evaluatiecyclus starten, volwassenheidsscore (baseline), eerste trendrapport | Directie | Volwassenheidsmodel, trendanalyse template |

# 5. Post-Implementatie (na 3 maanden)

Eerste interne audit — volledige VBS audit tegen NTA 8620 checklist

KPI evaluatie — baseline meten en eerste trends analyseren

Training effectiviteit toets — competentie assessments afnemen

Management Review #1 — resultaten presenteren aan Directie

# Bronnenlijst

[1] NTA 8620:2020 — Veiligheidsbeheerssystemen voor Seveso-inrichtingen

[2] BRZO 2015 — Besluit risico's zware ongevallen

[3] ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management systems

[4] ISO 14001:2015 — Environmental management systems

[5] Arbowet — Arbeidsomstandighedenwet

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentcompleetheid | Master Register XLSX | ✅ Geverifieerd | Alle elementen gedekt |
| BRZO referenties | NTA 8620 / BRZO 2015 | ✅ Geverifieerd | Per element toegewezen |
| Eigenaarschap | Rollenmatrix | ✅ Geverifieerd | 3 rollen, 3 personen |
| Versiebeheer | Bestandsscan | ✅ Geverifieerd | Laatste versie geregistreerd |
| Review planning | Kwartaalplanning | ✅ Geverifieerd | 4 kwartalen verdeeld |
| Brondocumenten | Element 1-7 deliverables | ✅ Geverifieerd | Bestanden fysiek aanwezig |