Management Samenvatting
REACH Compliance

Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant IJmuiden

Vertrouwelijk — Directieteam
April 2026

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 1. Context

Phoenix Metals B.V. bereidt een pilot plant voor in IJmuiden (3.000L batch, 7.200 kg/jaar staalslakken) voor de extractie van vanadium uit twee afvalstromen: staalslakken (Tata Steel) en SARU ash (Shell). Het doel is TRL6 bereiken, FOAK-voorbereiding en JTF-subsidieverantwoording.

## 2. Conclusie

De pilotfase is REACH-compliant haalbaar met minimale inspanning. De SR&D-uitsluiting geldt automatisch voor stoffen < 1 ton/jaar. PPORD-notificatie bij ECHA is nodig zodra de vanadium-productie ≥ 1 ton/jaar nadert. Het Vanadium Consortium biedt een kostenbesparende meelift-optie via een Letter of Access (LoA). Volledige REACH-registratie is pas vereist bij FOAK-schaal (geschat €120K–€290K).

## 3. Statusoverzicht per stroom

| Stroom | REACH-status | Actie nodig | Urgentie |
| --- | --- | --- | --- |
| Staalslakken (Tata) | Afvalstof → vrijgesteld | End-of-waste bepalen | Medium |
| SARU ash (Shell) | Afvalstof → vrijgesteld | Stralingswetgeving is prioriteit | Laag |
| Invoerchemicaliën (4×) | Reeds geregistreerd | SDS op orde houden | Laag |
| Vanadium-producten | Niet geregistreerd | PPORD of Consortium LoA | Hoog |
| Secundaire producten | Reeds geregistreerd | Monitoren bij opschaling | Laag |

## 4. Drie Keuzes voor het Management

1. Vanadium Consortium aansluiten

Full membership (€15K–€40K) of Letter of Access (goedkoper). Aanbevolen: LoA voor pilotfase, membership bij FOAK.

2. PPORD-notificatie indienen bij ECHA

Verplicht als vanadium-productie ≥ 1 ton/jaar. 5 jaar geldig. Kan zelf of via consultant.

3. Volume-monitoring implementeren

Kwartaallijks bijhouden per stof om REACH-drempels (1 ton/jaar) te bewaken.

## 5. Tijdlijn

| Periode | Actie | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Q2 2026 | Consortium verkennen + LoA aanvragen | €5K–€15K |
| Q3 2026 | PPORD-notificatie indienen (indien ≥1 ton) | €1.5K–€5K |
| Q4 2026 | Volume-monitoring + SDS-update | Intern |
| 2027–2028 | FOAK REACH-registratie voorbereiden | €120K–€290K |

## 6. Budgetindicatie

Pilotfase: €6.500 – €20.000 (LoA + PPORD + monitoring)

FOAK-fase: €120.000 – €290.000 (volledige registratie + consortium + CSR)

Totaal traject: €126.500 – €310.000

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JvG Consultancy — Vertrouwelijk